PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr …..

zawarta dnia …........... 2013 r. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych, ul. Przemysłowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Rzeszowie pod numerem KRS 0000185271, NIP 689-10-00-452. REGON 370232867, kapitał zakładowy: 4 609 900,00 zł. zwanym w dalszej części niniejszej Umowy „ Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Wiesława Jasińskiego – Prezesa Zarządu

Marię Król – Główny Księgowy

a

........................................................... z siedzibą w .....................................................................

przy ul...................................... zarejestrowaną w .  .……………………………………..… ……..............................................................................................................................................

NIP……………………………………………….

REGON …………………………………………...…… , KRS: …................................... , kapitał zakładowy: ……………....................................,

zwanym w dalszej części niniejszej Umowy „ Wykonawcą” reprezentowanym przez :

1. ...............................................

2. ...............................................

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Wykonawca, w ramach opłaty ryczałtowej wykona następujące prace:

- Dostawa i montaż wielostrefowej szczelnej skrzyni rusztowej, pokładu rusztowego, wału napędzającego, zwrotnego, przekładni wraz z silnikiem, elementów leja zasypowego wraz z warstwownicą i zasuwą łukową. Sterowanie przepustnicami powietrza, warstwownicą i zasuwą łukową – elektryczne z możliwością sterowania ręcznego.

- Dostawa i montaż wentylatora podmuchu wraz z kanałami powietrznymi.

- Uszczelnienie rusztu i skrzyni rusztowej do istniejących elementów kotła.

- Połączenie nowej skrzyni rusztowej z istniejącymi lejami żużlowymi.

- Oblachowanie i obmurowanie zamontowanej skrzyni.

- Przeprowadzenie 72-godzinnej próby na gorąco zakończonej obustronnie podpisanym protokołem – bez zastrzeżeń.

- Wykonane prace w ramach opłaty ryczałtowej będą spełniać następujące warunki:

- Wymiana kompletnego rusztu umożliwi uzyskanie trwałej wydajności 8MW.

- Skrzynia rusztowa z konstrukcją ścian wykonanych z blachy o grubości min 6 mm.

- Powietrze do każdej ze stref ma być doprowadzane indywidualnie kanałem równomiernego wydatku (ciśnienie dynamiczne), skierowanego pod warstwę węgla, równomiernie na całej szerokości rusztu, zapewniając równe i równomierne spalanie paliwa na całej szerokości rusztu.

- Rozwiązanie konstrukcyjne skrzyni rusztowej winno zapewnić pełną szczelność poszczególnych stref.

- Wielkość przekrojów kanałów równomiernego wydatku muszą być dostosowane do zapotrzebowania powietrza do spalania wzdłuż rusztu z uwzględnieniem przeciążenia.

- Silnik do napędu rusztu (wraz z przekładnią) oraz silnik wentylatora powietrza podmuchowego  muszą spełniać wymogi stosowanej na ciepłowni automatyki.

- Sterowanie napędami przepustnic powietrza w strefach rusztowych, napędem warstwownicy i zasuwy łukowej ręczne – elektryczne z zamontowanego obok kotła  panela sterowniczego z wizualizacją położenia przepustnic, oraz sterowanie miejscowe ręczne – mechaniczne indywidualne dla każdej strefy, warstwownicy i zasuwy łukowej.

- Wszystkie inne nieopisane prace, w tym przeróbki konstrukcyjne niezbędne do zamontowania rusztu, Wykonawca wykona w ramach ceny ryczałtowej.

- Zamontowany ruszt wraz z zastosowanymi elementami ma zapewnić:

─ sprawność paleniska rusztu nie mniej niż 95%,

─ uzyskanie zawartości części palnych w żużlu < 8%,

─ zawartość NOx w gazach odlotowych spełniające standardy emisyjne ≤ 400 mg/m3, przy zawartości O2 = 6%,

─ powyższe parametry mają być zapewnione przy spalaniu miału węglowego o parametrach: 20-24GJ/kg, siarka < 0,8%, popiół < 18%, wilgotność <18%, części lotne > 28%, przy obciążeniu kotła od 30% do 100% jego mocy nominalnej,

─ potwierdzenie uzyskania powyższych parametrów ma być dokonane przez niezależną od Wykonawcy uprawnioną jednostkę specjalistyczną posiadającą akredytację wykonywania pomiarów zgodnie z przepisami.

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie obsługi kotła i służb odpowiedzialnych za pracę kotłowni w niezbędnym zakresie, oraz przygotuje dokumentację techniczną powykonawczą wraz z instrukcją obsługi.

- Koszty transportu i ubezpieczenia towaru na czas transportu obciążają Dostawcę.

- Urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom Polskich Norm oraz wymaganiom określonym w ustawie - Prawo budowlane.

Jeżeli okaże się, że dostarczone urządzenia są niezgodne z umową to koszty ich wymiany na właściwe obciążają Wykonawcę.

- Zakres prac, wymagań technicznych i charakterystyka przedmiotu zamówienia określona została w Zapytaniu Ofertowym, które jest integralną częścią niniejszej umowy.

§ 2

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto………………………………. zł. (słownie: …………………………………………………………………………………………..… …… ………………...................................................................... złotych), wraz z należnym podatkiem VAT w kwocie …..........................zł. (słownie.......................................................... …................................................................................zł), razem brutto …...............................zł. (słownie................................ …...............................................................................................zł).

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym za przedmiot zamówienia kompletny i gotowy do eksploatacji z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

3. Wystawienie faktury VAT możliwe jest tylko po podpisaniu obustronnym protokołu odbioru robót - bez zastrzeżeń, którego kopia stanowić będzie załącznik do przedmiotowej faktury. Faktura bez protokołu odbioru nie będzie przez Zamawiającego akceptowana.

4. Podatek VAT naliczony będzie według obowiązujących przepisów.

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wystawionej na podstawie protokołu odbioru robót – bez zastrzeżeń, na konto Wykonawcy w Banku …......................................... Nr: ……….. ……….................................................. .

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter stały, i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy.

§ 3

Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy 30 dni od jej podpisania tj. do …………………...

2. Przekazanie placu budowy - 15 dni po podpisaniu umowy

3. Przez wykonanie umowy Strony zgodnie rozumieją podpisanie bez zastrzeżeń protokołu

odbioru przedmiotu umowy.

§ 4

Prawa i obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie prace prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska.

2. Wykonawca oświadcza, iż wszyscy zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, są objęci ubezpieczeniem społecznym, posiadają przeszkolenie BHP, aktualne badania lekarskie, a także wyposażeni będą w niezbędną specjalistyczną odzież roboczą.

3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z usytuowaniem frontu prac oraz z zakresem prac i nie wnosi żadnych uwag oraz zastrzeżeń.

4. Wykonawca oświadcza, że na bieżąco będzie udzielał wszelkich informacji związanych z realizacją niniejszej Umowy.

5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących dokumentacji technicznej.

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób zgodny ze sztuką budowlaną dla tego rodzaju prac oraz w obowiązujących terminach.

7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania porządku na terenie prowadzonych prac.

8. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania procedur wewnętrznych obowiązujących w zakładzie pracy Zamawiającego oraz uwzględniania w trakcie prowadzonych prac uwag, sugestii a także poleceń Zamawiającego

9. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu i doprowadzenie otoczenia do stanu pierwotnego (sprzed rozpoczęcia prac).

10. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zabezpieczyć teren prowadzonych prac.

11.Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby i podmioty trzecie nie będą dochodzić od Zamawiającego naprawienia szkody, jakiej doznały w związku z wykonywaniem robót przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia do Zamawiającego przez osobę lub podmiot trzeci z roszczeniem o naprawienie szkody powstałej w związku z wykonywaniem robót przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do toczącego się procesu po stronie Zamawiającego oraz niezwłocznie naprawić słuszną szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z roszczeniem osoby trzeciej lub podmiotu trzeciego.

12. W przypadku wykonywania robót, objętych Umową, w sposób niezgodny z wymaganiami, określonymi w Umowie i zapytaniu ofertowym, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót oraz zlecić podmiotowi trzeciemu usunięcie wszelkich wad na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem robót (wykonanie zastępcze).

13. W trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień Umowy.

14. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio dostaw jako wadliwych.

§ 5

Prawa i obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej Umowy oraz do udzielania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

2. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy terenu robót w zakresie niezbędnym dla wykonania niniejszej umowy.

3. Od daty przekazania Wykonawcy placu budowy, aż do chwili końcowego odbioru Przedmiotu Umowy – bez zastrzeżeń, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na terenie prowadzonych robót.

4. Zamawiający zobowiązuje się wskazać punkty poboru mocy celem zasilenia maszyn i urządzeń Wykonawcy wykorzystywanych dla prowadzonych prac.

5. Zamawiający w ciągu 15 dni od podpisania umowy  zdemontuje obecny ruszt, elementy leja zasypowego i przeprowadzi prace demontażowe które wspólnie z Wykonawcą zostaną ustalone w protokole w dniu podpisania umowy.

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy/gwarancja

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) wpłacone na konto zamawiającego tj.: P. K. O. S. A. O/Ustrzyki Dolne 62 1020 2980 0000 2602 0026 9084.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

a) 50 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 14 dni od daty podpisania przez Strony ostatecznego protokołu odbioru przedmiotu umowy - bez zastrzeżeń,

b) 50 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy do 31. 12. 2013.

3. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikająca z kodeksu cywilnego, zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia.

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu …… - miesięcznej gwarancji na całość prac objętych przedmiotem umowy, licząc od dnia podpisania przez Strony ostatecznego protokołu odbioru robót objętych przedmiotem umowy, bez zastrzeżeń.

5. Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę dotyczy jakości wykonanych robót i obejmuje całość przedmiotu Umowy. Wykonawca zapewnia nieodpłatnie wykonanie napraw gwarancyjnych oraz usuwania wad i usterek w zrealizowanym przedmiocie umowy.

6. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad i usterek w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałej wadzie. W przypadku nie usunięcia wady w wyżej określonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez dodatkowych wezwań Wykonawcy.

§ 7

Kary umowne

1. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto wynagrodzenia, należnego za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia się Wykonawcy z wykonaniem Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy.

2. W przypadku opóźnienia się przez Wykonawcę z usunięciem wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w trakcie odbioru, jak również z przystąpieniem do usuwania lub z usunięciem wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w okresie gwarancji i/lub rękojmi, w stosunku do terminów, określonych w § 6, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto wynagrodzenia, należnego za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w tym w przypadkach określonych w umowie, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, Wykonawca będzie uprawniony do obciążenia Zamawiającego karą umowną w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia, należnego za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1.

5. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość kary umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego, w tym odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Zamawiający ma prawo jednoczesnego żądania kar umownych, określonych w ust. 1 – 4 niniejszego paragrafu. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego prawa do obciążenia Wykonawcy karami umownymi na powyższych zasadach.

6. Zastrzeżenie i naliczenie kar umownych nie wyłącza możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z tytułu nieterminowości wykonania Umowy na zasadach przewidzianych w Umowie oraz Kodeksie Cywilnym.

§ 8

Ubezpieczenie

Wykonawca ubezpieczy na własny koszt prowadzone roboty od odpowiedzialności cywilnej za szkody wywołane ruchem przedsiębiorstwa Wykonawcy do wysokości kwoty określonej w § 2 ust. 1.

§ 9

Odstąpienie od Umowy

1. Poza innymi przypadkami określonymi w umowie, Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków z niej wynikających, w szczególności w przypadku gdy:

a) Wykonawca nie dotrzymuje terminów wskazanych w § 3;

b) Wykonawca świadczy usługi niezgodnie z Zapytaniem Ofertowym oraz z postanowieniami niniejszej Umowy;

c) w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub naprawcze w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze lub otwarte postępowanie likwidacyjne.

§ 10

Doręczenia

1. Wszelkie dokumenty powstające na podstawie lub w związku z Umową będą doręczane pisemnie na następujące adresy Stron:

a) Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych, ul. Przemysłowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne.

b) Wykonawca: ……………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o każdorazowej zmianie swoich danych, w szczególności takich jak adres, numer telefonu, ustanowieniu pełnomocnika do składania oświadczeń woli dotyczących realizacji postanowień niniejszej umowy.

§ 11

Koordynacja realizacji Umowy

1. Zamawiający i Wykonawca ustanawiają osoby odpowiedzialne za koordynację realizacji niniejszej umowy i bieżących kontaktów:

a) ze strony Zamawiającego:

- Wiesław Jasiński – Prezes Zarządu PEC Sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych tel. 508263637

- Edward Rusinek – Kierownik PEC Sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych tel. 508263635

b) ze strony Wykonawcy:

- …............................................................................tel......................................

- ….............................................................................tel........................................

2. Do czynności odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiający upoważnia się: Wiesława Jasińskiego, Edwarda Rusinka, Marka Stankiewicza.

3. Do czynności odbioru przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy upoważnia się:

- ….............................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

§ 12

Rozwiązywanie sporów

Strony postanowiły, że wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozpatrywane będą w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w drodze negocjacji, spory wynikające ze stosowania niniejszej Umowy; poddane zostaną pod rozstrzygnięcie Sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Zmiana i uzupełnienie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Integralną częścią umowy są:

- Zapytanie Ofertowe

- Oferta Wykonawcy

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

4. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

5. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania.

WYKONAWCA:                                                                                   ZAMAWIAJĄCY: